Протокол № 60

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация

«Союз дорожников и строителей Курской области»

05 февраля 2013г.						г. Курск

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а

Начало заседания: 14-30 час.

Конец заседания: 16-40 час.

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство):

Члены Совета Партнерства

Куркин Н.С. (Директор ЗАО «Автодор»).

Дурнев В.М.  (Ген.директор ООО «Курскспецдорстрой).

Переверзев В.И. (Ген.директор ООО «АНОД»).

Березников Р.В. (Ген.директор ООО «СК «АгроСтройКурск»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н.

Зам.ген.директора Партнерства – Ашихмин В.И.

Гл.инженер Партнерства – Корж А.Ю.

Ген.директор ООО «СМУ-15» - Марков А.И.

Директор ООО «ННС» - Сухочев Н.А.

Директор ООО «Промэлектромонтаж» - Киселев Е.И.

Ген.директор ООО «Электромонтаж-сервис» - Митрошин Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об избрании председателя  и секретаря заседания Совета Партнерства.

- Рассмотрение вопроса о поступившей жалобе от ОКУ «УКС Курской области» на члена Партнерства – ООО «СМУ-15».

- Рассмотрение поступившей жалобы от ООО «СМУ-15» на ООО «ННС».

- Утверждение плана проверок организаций – членов Партнерства на 2013 год.

- О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам (особо опасные виды работ без использования атомной энергии).

- О расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам (особо опасные виды работ с использованием атомной энергии).

- О замене ранее выданных свидетельств о допуске, в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Плотникова А.П., который предложил следующие кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Дурнева В.М. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Куркина Н.С.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Дурнева В.М. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Куркина Н.С.».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – Дурнева В.М. Избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Куркина Н.С.».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М., который доложил присутствующим о том, что 28.01.2013 года в адрес Партнерства поступила жалоба от ОКУ «УКС Курской области» от 28.01.2013 года № 38, в которой ОКУ «УКС Курской области»  информирует Партнерство о том, что 23.05.2012 года ОКУ «УКС Курской области» заключило гос. контракт с ООО «СМУ-15» на строительство объекта «Детский сад по ул.Дейнеки,18 в г.Курске». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 25.12.2012 года, данный срок сорван.

21.01.2013 года ОКУ «УКС Курской области» заключило с подрядной организацией ООО «СМУ-15» доп.соглашение №1 к гос.контракту.

ОКУ «УКС Курской области» так же информирует Партнерство о том, что в настоящее время на объекте ведутся отделочные работы (внутренняя и наружная отделка), сан.тех.работы (отопление , вентиляция, водоснабжение, канализация), монтаж пожарной сигнализации, электромонтажные работы со следующими нарушениями:

1. Стояки системы отопления имеют недопустимые отклонения от вертикали, гильзы в перекрытиях под систему отопления установлены небрежно (на разных отметках).

2.Облицовка стен керамической плиткой выполняется с отклонениями в плоскости , горизонтальные и вертикальные швы керамических плиток частично не совпадают, плиточные полы выполняются с нарушением уклонов к к.н.трапам.

3.Покраска поверхности стен, потолков, дверных полотен выполняется некачественно.

4.Строительный мусор вывозится крайне редко.

5. После оттепелей отмечены протекания кровли.

6.Исполнительно-техническая документация на выполняемые работы предъявляется несвоевременно и в неполном объеме.

Выступила ген.директор Партнерства Умеренкова И.Н., которая доложила, о том, что 30.01.2013 года контрольная комиссия Партнерства осуществила выездную проверку по вышеуказанной жалобе ОКУ «УКС Курской области». По окончании проверки был составлен акт от 30.01.2013 года № 1/13. Акт был направлен в адрес заявителя, а так же в адрес проверяемой организации. Все вышеуказанные нарушения нашли подтверждения и были отражены в акте, имеются фотографии.

Слово было предоставлено ген.директору ООО «СМУ-15» Маркову А.И., который заверил членов Совета Партнерства о том, что все замечания будут устранены и 1.03.2013 года вышеуказанный гос. контракт с дополнительным соглашением будет исполнен в полном объеме.

Директор ОКУ «УКС Курской области» Сидоров В.С. попросил членов Совета Партнерства не приостанавливать действие свидетельства о допуске ООО «СМУ-15», а так же попросил сотрудников Партнерства осуществлять контроль за выполнением работ еженедельно совместно с сотрудниками ОКУ «УКС Курской области» на объекте – «Детский сад по ул.Дейнеки,18 в г.Курске».

На голосование ставится вопрос: «Ген.директору ООО «СМУ-15» Маркову А.И. предоставить заказчику недостающую исполнительную документацию и сертификаты на материалы. Осуществить четкую организацию труда с контролем посуточно. Устранить все выявленные нарушения в течение двух недель в срок до 19.02.2013 года».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Ген.директору ООО «СМУ-15» Маркову А.И. предоставить заказчику недостающую исполнительную документацию и сертификаты на материалы. Осуществить четкую организацию труда с контролем посуточно. Устранить все выявленные нарушения в течение двух недель в срок до 19.02.2013 года».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М., который доложил присутствующим о том, что 31.01.2013 года в адрес Партнерства поступила жалоба от ООО «СМУ-15» от 31.01.2013 года № 10, в которой ООО «СМУ-15»  информирует Партнерство о том, что в рамках гос.контракта № 0844200000312000002-0392964-04 от 23.05.2012 (заказчик - ОКУ «УКС Курской области») на строительство объекта «Детский сад по ул.Дейнеки,18 в г.Курске» был заключен договор субподряда № 3 от 10.09.2012 года между ООО «СМУ-15» и ООО «ННС».

Субподрядчиком систематически срываются сроки выполнения работ, документального оформления работ, допускаются многочисленные недоделки и нарушения.

В настоящий момент так и не устранены следующие нарушения:

1. Стояки системы отопления имеют недопустимые отклонения от вертикали, гильзы в перекрытиях под систему отопления установлены небрежно;

2. Отопительные приборы смонтированы с нарушениями (расстояние от стены, пола, подоконной доски не соответствуют требованиям СНиП);

3. Отопительные приборы окрашены небрежно.

Слово было предоставлено ген.директору ООО «ННС» Сухочеву Н.А., который пояснил, что в настоящее время все нарушения исправляются.

На голосование ставится вопрос: «Включить в план проверок членов Партнерства на I полугодие 2013 года ООО «ННС» для проведения проверки устранения нарушений на объекте «Детский сад по ул.Дейнеки,18 в г.Курске», а так же  на соответствие требованиям Партнерства, установив дату проведения проверки на 8.02.2013 года».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Включить в план проверок членов Партнерства на I полугодие 2013 года ООО «ННС» для проведения проверки устранения нарушений на объекте «Детский сад по ул.Дейнеки,18 в г.Курске», а так же  на соответствие требованиям Партнерства, установив дату проведения проверки на 8.02.2013 года».

## 4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М., который сообщил присутствующим о необходимости утверждения плана проверок членов Партнерства на I полугодие 2013 года.

На голосование ставится вопрос:  «Утвердить план проверок членов Партнерства на I полугодие 2013 года».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить план проверок членов Партнерства на I полугодие 2013 года».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Дурнев В.М., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства Открытого акционерного общества «Электромонтаж-сервис» (ОГРН 1024601215121) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

## На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Открытого акционерного общества «Электромонтаж-сервис» (ОГРН 1024601215121)».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Открытого акционерного общества «Электромонтаж-сервис» (ОГРН 1024601215121)».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Дурнев В.М., который сообщил присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж» (ОГРН 1104432006335) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.

## На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии Общества с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж» (ОГРН 1104432006335)».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии Общества с ограниченной ответственностью «Промэлектромонтаж» (ОГРН 1104432006335)».

7. По седьмому вопросу повестки дня  выступил Дурнев В.М., который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о замене ранее выданных свидетельств о допуске, в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Заявления были поданы от следующих организаций:

1. ООО «Стройкомфорт ИБ» (ОГРН 1064632003897).

2. ИП Сергеев В.И. (ОГРН 305463202700057).

3. ОАО «СТРОЙПОЕЗД»  (ОГРН 1034637002300).

4. ИП Тощаков Р.В. (ОГРН 304463236601951).

5. ООО «Фирма Орлан» (ОГРН 1074632017008).

6. ООО «КОМИС» (ОГРН 1024600962066).

7. ООО «СтройГарант» (ОГРН 1074632003357).

8. ООО «СТЭК» (ОГРН 1103256004070).

9. ООО «Конкрет» (ОГРН 1024600955972).

10. ООО «Акцент» (ОГРН 1064633013147).

11. ООО «Ника-Строй» (ОГРН 1064632030297).

12. ООО «Строй-Сервис» (ОГРН 1084619000025).

13. ООО «Дор Вектор» (ОГРН 1093123014181).

14. ООО «Энергосервис»  (ОГРН 1024600838965).

15. ООО «Ай Ти Центр» (ОГРН 1084632001300).

16. ООО «АКОС» (ОГРН 1074633001233).

17. ООО «Промстройматериалы» (ОГРН 1024600942882).

18. ООО «АнКо безопасность» (ОГРН 1074632009506).

19. ООО «Курскхимволокно» (ОГРН 1057746860775).

На голосование ставится вопрос: «Вышеперечисленным организациям заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали:

«За» -  4 (четыре) голоса.

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: «Вышеперечисленным организациям заменить ранее выданные свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

## Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания					         В.М. Дурнев

Секретарь собрания					         	         Н.С. Куркин