**Протокол № 254**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 августа 2022 г. |  | г. Курск  ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания: | 14:30 |  |
| Конец заседания: | 15:50 |  |
|  |  |  |

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Рухадзе Г.Т. (ген. директор АО «Фатежское ДРСУ № 6»).

Царько И.Н. (ветеран строительной отрасли).

Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.

Директор ООО «Ремстройсервис» - Бобринев Ю.В.

Начальник управления образования Брянской городской администрации - Потворов И.И. (в режиме видеоконференции Zoom).

Начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области - Березникова Т.Д.

Начальник отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» - Агарков А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.

2. О поступившем обращении управления образования Брянской городской администрации.

3. О награждении Почетной грамотой Ассоциации.

4. О награждениях НОСТРОЙ.

**1. По первому вопросу** **повестки дня** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Д.С. Каратеева, который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».**

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали Президента Ассоциации В.А. Глущенко, который проинформировал присутствующих о том, что в адрес Ассоциации поступило обращение управления образования Брянской городской администрации от 25.07.2022г. №32/1882-и по вопросу исполнения членом Ассоциации ООО «Ремстройсервис» (ОГРН 1184632009671 ИНН 4632245884) обязательств по контракту №0127300013122000099\_107366 от 11.04.2022г. «Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Д.Е. Кравцова» г. Брянска» расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Фокина д. 56» (далее – обращение).

В соответствии с ч. 1 ст. 55.14. Градостроительного кодекса РФ, саморегулируемая организация рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные обращения, поступившие в саморегулируемую организацию.

В обращении указано, что работы на объекте ведутся с нарушением сроков, с недостаточным качеством, подрядчиком не обеспечено наличие квалифицированных работников в необходимом количестве, а также не обеспечено ведение необходимой документации.

Срок выполнения работ, установленный п. 2.1. контракта - 28.11.2022г.

Начальник управления образования Брянской городской администрации И.И. Потворов, участвующий в заседании в режиме видеоконференции Zoom, также сообщил присутствующим, что ООО «Ремстройсервис» не предоставлены акты КС-2, КС-3 на уже выполненные работы.

Директор ООО «Ремстройсервис» Ю.В. Бобринев сообщил, что акты КС-2, КС-3 на уже выполненные работы не предоставлены в связи с тем, что имеется частичное расхождение фактических объемов работ со сметой, и в настоящее время ведется работа по подготовке актов выполненных работ. Также Ю.В. Бобринев сообщил, что с 01.08.2022г. количество работников на объекте увеличено и заверил, что работы будут выполнены в установленный контрактом срок.

**На голосование ставится вопрос:** «Директору ООО «Ремстройсервис» Ю.В. Бобриневу:

- предоставить заказчику на согласование график выполнения работ в срок до 05.08.2022г., копию направить на электронную почту Ассоциации info@sdsko.ru;

- предоставить заказчику акты КС-2, КС-3 на объемы работ, соответствующие смете, в срок до 05.08.2022г., копию направить на электронную почту Ассоциации info@sdsko.ru;

- предоставить заказчику акты КС-2, КС-3 на объемы работ, требующие корректировки сметы, в срок до 12.08.2022г., копию направить на электронную почту Ассоциации info@sdsko.ru.

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой осуществлять взаимодействие с управлением образования Брянской городской администрации о ходе выполнения работ, докладывать Совету».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Директору ООО «Ремстройсервис» Ю.В. Бобриневу:**

**- предоставить заказчику на согласование график выполнения работ в срок до 05.08.2022г., копию направить на электронную почту Ассоциации info@sdsko.ru;**

**- предоставить заказчику акты КС-2, КС-3 на объемы работ, соответствующие смете, в срок до 05.08.2022г., копию направить на электронную почту Ассоциации info@sdsko.ru;**

**- предоставить заказчику акты КС-2, КС-3 на объемы работ, требующие корректировки сметы, в срок до 12.08.2022г., копию направить на электронную почту Ассоциации info@sdsko.ru.**

**Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой осуществлять взаимодействие с управлением образования Брянской городской администрации о ходе выполнения работ, докладывать Совету».**

**3. По третьему вопросу** **повестки дня** слушали Президента Ассоциации В.А. Глущенко, который представил на рассмотрение Совета Ассоциации:

1) Ходатайство генерального директора Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» А.А. Иванова о награждении Почетной грамотой Ассоциации в связи с празднованием Дня строителя:

- Киндраса Александра Сергеевича – заместителя начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

- Подойникова Николая Олеговича - заместителя начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

- Брежневой Елены Александровны - заместителя начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

- Бухариной Натальи Юрьевны – ведущего специалиста отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области».

2) Ходатайство генерального директора Ассоциации И.Н. Умеренковой о награждении Почетной грамотой Ассоциации за добросовестную работу и активную общественную деятельность Черниковой Елены Николаевны – уборщика Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Ассоциации «СРО «СДСКО» вынести положительное заключение о возможности награждения Почетной грамотой Ассоциации следующих кандидатов:

1. Киндрас Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

2. Подойников Николай Олегович - заместитель начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

3. Брежнева Елена Александровна - заместитель начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

4. Бухарина Наталья Юрьевна – ведущий специалист отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;

5. Черникова Елена Николаевна – уборщик Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Ассоциации «СРО «СДСКО» вынести положительное заключение о возможности награждения Почетной грамотой Ассоциации следующих кандидатов:**

**1. Киндрас Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;**

**2. Подойников Николай Олегович - заместитель начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;**

**3. Брежнева Елена Александровна - заместитель начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;**

**4. Бухарина Наталья Юрьевна – ведущий специалист отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области»;**

**5. Черникова Елена Николаевна – уборщик Ассоциации».**

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Президента Ассоциации В.А. Глущенко с информацией о награждении:

- начальника государственной инспекции строительного надзора Курской области Т.Д. Березниковой - Почетной грамотой НОСТРОЙ;

- начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» А.А. Агаркова - Почетной грамотой НОСТРОЙ;

- директора ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» И.А. Горчинского - благодарностью Президента НОСТРОЙ.

**На голосование ставится вопрос:** «Принять информацию к сведению».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 8 (восемь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять информацию к сведению»**.

Повестка дня исчерпана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | Глущенко В.А. |
| Секретарь собрания | Плотников А.П. |