**Протокол № 284**

**заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Союз дорожников и строителей Курской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 октября 2023 г. |  | г. Курскул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а |
| Начало заседания:  | 14:30 |  |
| Конец заседания:  | 15:10 |  |
|  |  |  |

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Ассоциация):

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).

Пархоменко А.В. (директор ОБПОУ «Курский монтажный техникум»).

Переверзев В.И. (исполнительный директор ООО «АНОД»).

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).

Рухадзе Г.Т. (зам. ген. директора АО «Фатежское ДРСУ»)

Царько И.Н. (ветеран строительной отрасли).

Кворум имеется.

Присутствовали:

Ген. директор Ассоциации Умеренкова И.Н.

Зам. ген. директора Ассоциации Ашихмин В.И.

Представитель ООО «Ремстройсервис» Стариков М.А. (по доверенности).

Ген. директор ООО «ТехСтройсервис» Расстригин В.А.

Зам. Главы администрации Красногорского района Брянской области Глушаков В.А. (в режиме в режиме видеоконференции Zoom).

Зам. Главы администрации Красногорского района Брянской области Боровик А.В. (в режиме видеоконференции Zoom).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.

2. О поступившем обращении.

3. О приеме в число членов Ассоциации.

4. О награждении.

**1. По первому вопросу** **повестки дня** с предложением избрания Председателя и Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали В.И. Переверзева, который предложил следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П.».**

**2. По второму вопросу** **повестки дня** слушали Ген. директора Ассоциации И.Н. Умеренкову, которая сообщила присутствующим следующее.

7 сентября 2023 года в адрес Ассоциации поступило обращение Главы администрации Красногорского района Брянской области от 06.09.2023г. № 2264 о ненадлежащем исполнении ООО «Ремстройсервис» обязательств по муниципальным контрактам: № 01272000002230021910001 от 02.05.2023г. «Выполнение капитального ремонта объекта «умная» спортивная площадка по ул. Советская, 35 А в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области» и № 0127200000223001073001 от 27.03.2023г. «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красногорская средняя общеобразовательная школа №1».

На письмо Ассоциации от 07.09.2023г. № 182, направленное в связи с поступившим обращением, от ООО «Ремстройсервис» был получен ответ (исх. № 01/14-09/23 от 17.09.2023г.), в котором ООО «Ремстройсервис» признает факт отставания от графика выполнения работ по вышеуказанным контрактам в связи с наличием объективных обстоятельств, в том числе задержкой выполнения сопутствующих работ, которые осуществляются иными подрядчиками, а также заверяет Ассоциацию о том, что контракты будут надлежаще исполнены.

По информации, поступившей от Главы администрации Красногорского района Брянской области, 29.09.2023г. состоялось оперативное совещание о выполнении работ по контрактам: № 01272000002230021910001 от 02.05.2023г. и № 0127200000223001073001 от 27.03.2023г., в котором приняли участие представители администрации Красногорского района Брянской области, представители заказчиков, ген. подрядчика (Ю.В. Бобринев) и субподрядчиков.

По итогам оперативного совещания (протокол от 29.09.2023г. б/н) было решено установить сроки выполнения работ ООО «Ремстройсервис»:

- На объекте «Выполнение капитального ремонта объекта «умная» спортивная площадка по ул. Советская, 35 А в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области» завершить работы по подготовке основания - до 15.10.2023 г.

- На объекте «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красногорская средняя общеобразовательная школа №1» завершить работы по устройству теплового узла в 2-х этажном здании – до 07.10.2023 г., работы по устройству вентиляции, монтажу оборудования пожарной сигнализации – до 15.10.2023 г.

Присутствующий на заседании в режиме видеоконференции Zoom заместитель Главы администрации Красногорского района Брянской области А.В. Боровик подтвердил требование об исполнении ООО «Ремстройсервис» вышеуказанного решения оперативного совещания, а также подтвердил, что работы, ранее предъявленные ООО «Ремстройсервис» к приемке, выполнены с надлежащим качеством.

Представитель ООО «Ремстройсервис» М.А. Стариков также подтвердил, что работы по подготовке основания на объекте «Выполнение капитального ремонта объекта «умная» спортивная площадка по ул. Советская, 35 А в пгт. Красная Гора Красногорского района Брянской области», работы по устройству теплового узла в 2-х этажном здании, работы по устройству вентиляции, монтажу оборудования пожарной сигнализации на объекте «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красногорская средняя общеобразовательная школа №1» будут выполнены в установленные решением оперативного совещания сроки. Таким образом, выполнение этапов работ будет ускорено. Итоговый срок исполнения контракта № 0127200000223001073001 от 27.03.2023г. «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Красногорская средняя общеобразовательная школа №1» - 1 декабря 2023 года, к этому времени ООО «Ремстройсервис» выполнит полностью все работы.

**На голосование ставится вопрос:** «Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой осуществлять взаимодействие с администрацией Красногорского района Брянской области о ходе выполнения работ.

В случае невыполнения ООО «Ремстройсервис» работ в объемах и в сроки, установленные решением оперативного совещания (протокол от 29.09.2023 г. б/н), направить материалы в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении к ООО «Ремстройсервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой осуществлять взаимодействие с администрацией Красногорского района Брянской области о ходе выполнения работ.**

**В случае невыполнения ООО «Ремстройсервис» работ в объемах и в сроки, установленные решением оперативного совещания (протокол от 29.09.2023 г. б/н), направить материалы в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о применении к ООО «Ремстройсервис» меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации».**

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали В.А. Глущенко, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в число членов Ассоциации от следующих кандидатов:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ИНН 4632297949 ОГРН 1234600004968).

Заявление на 2 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда, объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ИНН 4632297949 ОГРН 1234600004968).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Установить в соответствии с заявлением: 2 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято большинством голосов.

Принятое решение: **«Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (ИНН 4632297949 ОГРН 1234600004968).**

**Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).**

**Установить в соответствии с заявлением: 2 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.**

**В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса».**

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлическая технологическая компания-46» (ИНН 4632266193 ОГРН 1204600004135).

Заявление на 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда, объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

**На голосование ставится вопрос:** «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлическая технологическая компания-46» (ИНН 4632266193 ОГРН 1204600004135).

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Установить в соответствии с заявлением: 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.

В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Гидравлическая технологическая компания-46» (ИНН 4632266193 ОГРН 1204600004135).**

**Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).**

**Установить в соответствии с заявлением: 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда.**

**В соответствии с частью 12 статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса».**

**4. По четвертому вопросу** **повестки дня** слушали В.А. Глущенко, который сообщил присутствующим следующее.

На заседании Совета Ассоциации (протокол от 19.09.2023г. №283) было принято решение: «Наградить Почетной грамотой Ассоциации коллектив ООО «ТехСтройсервис» за своевременную и качественную работу при проведении капитального ремонта образовательных учреждений Курской области в 2023 году».

Почетная грамота была вручена Расстригину Валерию Анатольевичу - генеральному директору ООО «ТехСтройсервис», присутствующему на заседании Совета Ассоциации.

**На голосование ставится вопрос:** «Принять информацию к сведению».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Принять информацию к сведению».**

Повестка дня исчерпана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания | В.А. Глущенко |
| Секретарь собрания | А.П. Плотников |